谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： YGCG2025082 。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司退役厂区地形测绘项目。
3. 业务管理部门: 工程部 。
4. 项目内容

明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 退役厂区地形测绘项目 | 本次测绘面积约470亩，分三次进行测绘：施工前原始地形、土方开挖完成（根据区域开挖情况不定时测绘）、回填完成竣工后。以上三次测绘完成并出具航拍图及测绘报告。 | 3 | 份 |  |

1. 资质要求：营业执照应含有 测绘资质乙级及以上 相关项。
2. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含 1﹪增值税专用发票价格。
4. 质保期：无
5. 付款方式：货到发票到后 1 个月内银行转账（现金）付款。
6. 到货周期：无
7. 工期：第一阶段接到甲方通知进场10个工作日完成测绘，并出具航拍图及测绘报告。

第二阶段接到甲方通知进场为期三个月左右，根据开挖情况不定时进行测绘，并出具航拍图及测绘报告。

第三阶段接到甲方通知进场10个工作日完成测绘，并出具航拍图及测绘报告。

1. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
2. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。