谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：CGB2026172。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司退役厂区污染地块土壤修复项目非修复区摸底检测项目。

- 业务管理部门:环境保护与职业健康管理部。

- 项目内容

- 明细表

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 退役厂区污染地块土壤修复项目非修复区摸底检测项目 | - / | - / | - / | - / |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有环境检测相关项；具有CMA资质，环保检测，（2）为方便沟通，保证环保监测的时效性，只接受河南省内

- 单位报名，不接受分公司报价。

- 2. 业绩要求：1）2021 年以来完成冶金、有色类环保监测项目不少于5 项，完成有中国黄金集团同类项目优先考虑。（2）必须有近 3 年同行业内良好的信誉，没有骗取中标行为和数据造假严重违约；没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；

- 未被部、省、市列入黑名单。（3）3 年内未发生违法生产经营业绩。

- 3. 税率及价格：所有含税价格均为含 6%（允许偏差）增值税专用发

- 票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。

- 4. 质保期：该技术服务项目必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际施工进度计划要求，若中标供应商不能按时限要求到达现场采样并出具结果，造成的直接或间接损失，以及引起的一切误工费用及损失均由中标供应商承担。

- 5.付款方式：货到发票到后1个月内银行转账（现金）付款。

- 6.到货周期：买方下单后		/	个自然日内。

- 7.工期：为避免检测工作影响工程进度，供应商接到甲方现场通知后，须在1小时内抵达现场开展检测工作，并在3日内报送检测数据。供应商须具备LIMS系统，满足检测管理及数据追溯要求。

- 8.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 9.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。